|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? No hemos podido cumplir todas las actividades dentro de los tiempos definidos. La principal causa han sido las dificultades técnicas al integrar el backend con Firebase y la configuración del entorno local en distintos equipos, lo que nos obligó a rehacer partes del proyecto. Sin embargo, el trabajo se ha mantenido constante y los objetivos siguen claros, lo que ha facilitado retomar el ritmo..

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Hemos enfrentado los problemas dividiendo las tareas según las especialidades de cada integrante, priorizando resolver los errores más críticos del código. También hemos aprendido a utilizar herramientas de control de versiones y documentación (GitHub) para mejorar la organización. Planeamos reforzar la comunicación semanal y establecer puntos de control fijos para evitar nuevos retrasos.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Evaluamos nuestro trabajo como positivo a pesar de los retrasos. Destacamos la capacidad del grupo para adaptarse y resolver errores técnicos complejos, especialmente en la conexión entre el backend, el frontend y Firebase. Para mejorar, debemos optimizar la gestión del tiempo y mantener una comunicación más fluida entre los integrantes durante las semanas críticas del desarrollo.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Mi principal inquietud es la falta de tiempo y el nivel técnico requerido para completar ciertas partes del proyecto. Hemos tenido que aprender sobre herramientas y lenguajes que no dominábamos completamente, lo que ha retrasado parte del desarrollo. Nos gustaría preguntar al docente cómo podríamos priorizar las tareas más importantes considerando estas limitaciones, y qué recomendaciones puede darnos para optimizar el uso del tiempo restante

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Sí, hemos considerado redistribuir algunas actividades. Por ejemplo, quien ha avanzado más en frontend continuará afinando la interfaz, mientras que otro integrante se enfocará en la documentación y pruebas del backend. De esta manera equilibramos la carga y optimizamos el trabajo conjunto.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? El trabajo en grupo ha sido comprometido y con buena disposición. Destacamos la colaboración y el apoyo mutuo al enfrentar los errores técnicos. Sin embargo, debemos mejorar la coordinación de tiempos y la planificación semanal para evitar solapamientos y pérdidas de avance.